重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋

全过程造价控制

招标文件

招标编号：【圣讯】（FW）—201707040

招 标 人：   重庆文化艺术职业学院      （盖单位公章）

代理机构：   重庆圣讯建设工程咨询有限公司 （盖单位公章）

编制人：陈海春          证书编号：渝建[招]20090371

审核人：陈丽竹          证书编号：渝建[招]20090213

二〇一七年七月

目  录

第一章 招标公告	1

1. 招标条件	1

2. 项目概况与招标范围	1

3. 投标人资格要求	1

4. 招标文件的获取	1

5. 投标文件的递交	2

6. 发布公告的媒介	2

7. 联系方式	2

第二章 投标人须知前附表	2

第三章 评标办法（综合评估法）	20

评标办法前附表	20

1.  评标方法	23

2.  评审标准	23

3.  评标程序	23

第四章 合同条款及格式	26

第五章 投标文件格式	43

一、投标函部分	45

二、资格审查资料	51

三、技术部分	65

# 第一章 招标公告

重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋

全过程造价控制招标公告

## 招标条件

本招标项目重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋 （项目名称）已由重庆市发展和改革委员会以渝发改社[2017]186号文件批准建设，招标人为重庆文化艺术职业学院，建设资金来自财政资金、业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程造价控制进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：巴南区龙州湾街道C区（解放村七社），重庆文化艺术职业学校院内。

2.2 工程规模：总建筑面积16444平方米，其中学生宿舍307间，建筑面积14616平方米；实习训练用房1828平方米。配套完善供配电、给排水、消防、环保等公用工程及室外工程。

2.3 招标范围：重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋全过程造价控制。具体服务内容包括：施工图范围所有工作的施工准备阶段、施工阶段等项目的全过程造价服务，以及工程竣工验收合格后需办理工程结算、配合国家工程审计工作。主要包括：参与施工图纸会审、提出审计意见和建议，协助业主完成材料、设备、分包等招投标工作，协助采购人签订施工合同、监理合同、材料设备采购合同，工程量清单、招标控制价的审核，根据工程量清单、招投标文件和工程承包合同提出造价控制目标，明确变更导致的工程量、材料价的核量核价流程及控制方法，参加工程例会，配合采购人做好与承包方、监理方的工程协调工作，做好施工图变更的现场勘察及材料审价核价，及时会同施工单位、监理单位、采购人办理签证；做好关键点的造价控制，形成并提供施工过程造价控制的成果资料；每月按时审核月工程量进度表，并签发付款意见；严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔；完成竣工结算审计及其资料整理工作；竣工结算审计等工作，并对其提供的咨询结果承担法律责任。

2.4 工程建安概算造价：工程费用3806万元。

2.5 全过程造价控制服务期：工程建设前期至竣工决算审计完成, 国家工程审计办理结束。

## 3. 投标人资格要求

3.1 在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；2013年以来在经营活动中没有任何违法记录；

3.3建设行政主管部门颁发的《工程造价咨询单位》甲级及以上资质证书的工程造价咨询服务机构资质；

3.4  本次招标不接受联合体投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2017 年 7  月 24  日起，在重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）网上自行下载招标文件及相关资料。请各投标人在开标前随时关注本招标项目的答疑、补遗等相关资料，不管投标人是否已下载本次招标项目的相关资料，招标人都视为投标人已收到本次招标文件的全部内容，由此产生的一切后果均由投标人自行负责。

4.2 招标文件每套售价500元，投标人在递交投标文件的同时向招标人缴纳招标文件工本费，未缴纳招标文件工本费的投标单位，其投标文件将被拒收。

4.3 本工程招标文件不接受邮购。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年  8  月 15   日  10  时  00  分， 地点为重庆市工程建设招标投标交易中心（地址：重庆市渝中区长江一路58号），具体接标处详见开标当天交易中心一楼大厅电子显示屏或重庆市工程建设招标投标交易中心网站开标安排。

5.2 投标文件递交时间为2017年  8 月  15  日 9  时 30  分至  10 时 00  分。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）和重庆市招标投标综合网（www.cqzb.gov.cn）上发布。

## 7. 联系方式

招 标 人：重庆文化艺术职业学院

地    址：重庆市巴南区尚文大道887号

联系人：成老师

电  话：023-62335828

招标代理机构：重庆圣讯建设工程咨询有限公司

地    址：重庆市渝中长江一路62号(地产大厦2号楼)11楼

联系人：邹老师

电   话：023-63672518

# 第二章  投标人须知前附表

# 投标人须知前附表

若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招 标 人 | 招标人：重庆文化艺术职业学院 地址：重庆市巴南区尚文大道887号 联系人：成老师 电话： 023-62335828 |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆圣讯建设工程咨询有限公司 地 址：重庆市渝中长江一路62号(地产大厦2号楼)11楼 联 系 人：邹老师 联系电话：023-63672518 |
| 1.1.4 |  | 项目名称 | 重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋全过程造价控制 |
| 1.1.5 |  | 建设地点 | 巴南区龙州湾街道C区（解放村七社），重庆文化艺术职业学校院内。 |
| 1.2.1 |  | 资金来源 | 本招标项目经重庆市发展和改革委员会以渝发改社[2017]186号文件批准立项。资金来源为：财政资金、业主自筹。资金性质为：全部国有。 |
| 1.2.2 |  | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 |  | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 | 重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋全过程造价控制。具体服务内容包括：施工图范围所有工作的施工准备阶段、施工阶段等项目的全过程造价服务，以及工程竣工验收合格后需办理工程结算、配合国家工程审计工作。主要包括：参与施工图纸会审、提出审计意见和建议，协助业主完成材料、设备、分包等招投标工作，协助招标人签订施工合同、监理合同、材料设备采购合同，工程量清单、招标控制价的审核，根据工程量清单、招投标文件和工程承包合同提出造价控制目标，明确变更导致的工程量、材料价的核量核价流程及控制方法，参加工程例会，配合招标人做好与承包方、监理方的工程协调工作，做好施工图变更的现场勘察及材料审价核价，及时办理签证；做好关键点的造价控制，形成并提供施工过程造价控制的成果资料；每月按时审核月工程量进度表，并签发付款意见；严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔；完成竣工结算审计及其资料整理工作；竣工结算审计等工作，并对其提供的咨询结果承担法律责任。 |
| 1.3.2 |  | 全过程造价控制服务期 | 工程建设前期至竣工决算审计完成, 国家工程审计办理结束。 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.资质条件、营业执照 （1）在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。 （2）具有建设行政主管部门颁发的建设工程造价咨询单位甲级资质。 注：提供营业执照及资质证书复印件并加盖投标人单位公章。 2.业绩要求 2013年1月1日至投标之日，具有全过程造价控制不低于4000万元单体建筑面积16000平方米及以上的公共房屋建筑业绩1个及以上。 注：提供业绩的合同复印件和结算审核定案表复印件并加盖投标人单位公章,工程造价以结算审核定案表为准。 3.财务要求 财务运行稳定、资产状况良好，要求2014年、2015年、2016年度财务情况未处于亏损状态。 （提供2014年、2015年、2016年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表） 4. 投标截止日投标资格情况 （1）市交易中心开标项目将在开标时由交易中心工作人员在系统中查询递交投标文件的投标人是否受到重庆市建设行政主管部门暂停投标资格且是否在处罚期内的情况，若有，查询情况打印后报评标委员会作否决投标处理； （2）被本市有关行政部门暂停本市(处罚行政区域内)投标资格，不得参与投标，未被暂停本市(处罚行政区域内)投标资格的应提供未处于本市(处罚行政区域内)暂停投标资格行政处罚的真实性承诺； （3）投标截止日前两年内，投标人单位或其法定代表人被人民法院判定犯行贿罪的，在其相关文件规定的期限内不得参与投标；若中标后，经招标人查询发现中标人单位或法定代表人有行贿犯罪事实的，则取消其中标资格并追究相关责任。 （4）被本市有关行政部门暂停本市（处罚行政区域内）投标资格期限已满的应提供处罚情况说明。 注：1.投标人在投标截止日前应主动到企业所在地或业务发生地人民检察院查询是否有行贿犯罪纪录。投标人收到人民检察院出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》后，须将原件送交评标委员会，并将复印件加盖本单位章后装入投标文件资格审查部分。原件待评标结束后返还投标人。 2.招标人应在中标公示发布之日起两个工作日内，到当地人民检察院对前三名中标候选人有无行贿记录进行核查。发现有行贿犯罪纪录的，取消其中标资格，并依法追究相应责任。招标人收到的《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件应报建设行政主管部门监督机构备案，纳入招投标存档资料。 3. 相关文件规定的期限①的解释：详见《重庆市人民政府关于印发重庆市建筑施工企业诚信综合评价暂行办法的通知》（渝府发﹝2012﹞65号）文中附件1建筑施工企业诚信综合评价权重表中综合管理类处罚信息中的行贿禁标期的规定及《重庆市城乡建设委员会关于印发<重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价标准>的通知》中重庆市建筑施工企业诚信综合评价体系通常行为评价表中综合管理类处罚信息中的行贿禁标期的规定。 5.项目负责人资格要求 项目负责人必须已在申请人单位注册并应具有建设部颁发的注册造价师执业资格并具备中级及以上技术职称； 项目负责人应附执业资格注册证、职称证、在渝养老保险（提供2016年12月至2017年5月以投标单位名义缴纳的个人社保证明（含五险）的复印件，社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，否则为无效社保。 6.其他主要技术人员 (1)注册造价工程师：1名 具备 土建或安装 专业国家注册造价工程师资格（投标人本单位注册），且具有工程类中级及以上技术职称；2014年1月至今具有在合格类似工程担当项目负责人的业绩不少于1个。 （提供职称证、执业资格注册证、业绩证明材料（服务合同复印件）、社保缴纳证明材料； - 造价员：2名 具备建设行政主管部门颁发的造价员资格证书，初级及以上职称，且在本单位注册，人员配备为土建或安装专业各1名。 以上人员须提供职称证，职业资格注册证、劳动合同、社保缴纳证明材料。 （项目其它人员必须在投标人本单位注册，应附造价师（员）注册证书、在渝养老保险（提供2016年12月至2017年5月以投标单位名义缴纳的个人社保证明（含五险）的复印件，社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，否则为无效社保） 7. 外地企业投标 按照《重庆市市外工程造价咨询企业入渝信息报送管理办法》渝建发[2016]34号文规定，2016年5月1日起，重庆市外工程造价咨询企业在投标前必须纳入市城乡建委“市外工程造价咨询企业入渝信息库”。 ①市外工程造价咨询企业的原分支机构入渝登记备案证书在有效期内的提供以下资料： 有效的重庆市市外工程造价咨询企业入渝登记备案证书复印件并加盖投标单位鲜章； 分支机构入渝登记备案人员名单复印件并加盖投标单位鲜章(拟投入本项目的管理人员必须是分支机构登记备案人员)。 ②市外工程造价咨询企业原分支机构入渝登记备案证失效的和新入渝的市外工程造价咨询企业提供以下资料： 已纳入“市外工程造价咨询企业入渝信息库”企业信息和拟投入本项目的管理人员信息的网上截图并加盖投标单位鲜章。 以上所有资料复印件必须加盖投标人单位公章，以上所有复印件的原件资料（身份证、截图、带二维码标示的资质证书、“三证合一”的营业执照除外）在开标结束时一次性递交给招标代理机构（提交后将不允许再补交，审后退还），转由评标委员会查验。在评标过程中，如原件不全或与投标文件不符，则其投标文件按废标处理。 招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料（证书、资料的原件或复印件）进行核实，若发现资料存在不实；或有行贿犯罪记录。有招标人将有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。中标人依次递补。 |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受,应满足下列要求: |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 | 不召开。 - 召开,召开时间： |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题、质疑的截止时间 | 2017年 7 月 28 日17时00分前，各投标人在重庆市工程建设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）投标人“质疑区”，提出质疑并自行上传。 |
| 1.11 |  | 分包 | 不允许 □ 允许,分包内容要求 |
| 1.12 |  | 偏离 | 不允许 □ 允许 |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的在重庆市工程建设招标投标交易信息网(www.cpcb.com.cn)“补遗、答疑区”供投标人自主下载的答疑及补遗文件 |
| 2.2.1 |  | 招标人澄清、答疑及补遗的时间 | 2017 年 7 月 31 日17时00 分起，投标人在重庆市工程建设设招标投标交易信息网（www.cpcb.com.cn）“补遗区”或“答疑区”，自主下载招标人的补遗或答疑文件。 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 | 2017 年 8 月 15 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.1 |  | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.2 |  | 报价方式及结算原则 | 一、投标报价原则： 招标全过程造价咨询服务费报价原则为：按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）规定执行，报下浮比例，中标后不做调整。 该报价比例包括为完成本次招标确定的咨询范围和咨询工作内容所需的全部费用（包括为实施和完成本项目全部咨询工作所需的劳务费、技术服务费、设备的使用和管理、检测和试验费用、通讯、生活用房、办公家具及设施、交通工具、保险、税费、利润及协调费等费用）。咨询单位中标后，业主实际支付该费用及提供约定设施外，不再为中标单位提供任何其他形式的经济补偿，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。 《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）中对工作内容的约定，包括项目开工前和整个工程建设期间的工程造价工作内容。按招标人要求分别出具开工前和整个工程建设期间各个节点的审核报告、咨询报告等。施工阶段工程造价全过程控制主要服务工作及本招标文件对工程造价全过程控制（含专业分包项目开工前和整个工程建设期间的工程造价）等工作内容的所有费用。工程造价全过程控制所包括的竣工结算审核的全部费用（含基本费和核减效益费等）已包含在投标报价的工程造价全过程控制费用中，不再单独计取。 二、最高限价 按《重庆市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）文件的60%计算最高限价，各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则为废标。 三、本工程全过程造价控制审计工作包含但不限于以下工作： 1.建设项目工程造价相关合同履行过程的管理； 2项目估算、概算的初步审核。 3.阶段性施工图预算审核并出具初步审核报告。 4.工程计量支付的审核，审核工程款支付申请及出具初步审核报告，提出资金使用计划建议； 5.施工过程各专业的设计变更预算审核并出具初步审核报告、现场工程量收方、签证的确认；建筑材料认（审）价、工程索赔的处理（严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。）； 6.提出工程设计、施工方案的优化建议，对各方案做出经济性比较供业主决策； 7.本项目各专业工程的结算初步审核，并出具结算审核报告，并对其提供的咨询结果承担法律责任。 8.编制全过程造价咨询及全过程造价跟踪控制工作大纲,包括:项目概况/服务范围/工作组织/工作进度/人员安排/实施方案/服务质量等; 9.学校用设施设备、工程用设备采购或招标限价并出具最高限价报告。 10.编制跟踪审核咨询月报表（每月报送一次） 11. 参加工程例会，配合招标人做好与承包方、监理方的工程协调工作。 12.配合区相关部门结算、决算评审等工作。 在投标时承诺的拟派人员无法满足现场工程全过程造价控制审计的实际需要，特别是在抢工期间时段，中标单位必须按招标人要求无条件增加全过程造价控制审计人员以及给全过程造价质量控制，且不调整合同总价。 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 | 90日历天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 | 一、投标保证金的交纳 1、投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，否则，投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。 注：若投标截止时间延期，则投标保证金提交的截止时间和投标截止时间保持一致。 2、投标保证金的金额：0.5万元整（人民币） 3、投标保证金账户及账号（任选其一）： 项目编码： 50000020170724002020012 项目名称： 重庆文化艺术职业学院（重庆艺术学校）学生宿舍C栋全过程造价控制 投标保证金专用账户(1) 户 名： 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 开户行： 招商银行股份有限公司重庆分行营业部 投标保证金账号： 1239048087108091271 投标保证金专用账户(2) 户 名： 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 开户行： 中国建设银行股份有限公司重庆中山路支行 投标保证金账号： 50050100414100000213-1271 投标保证金的有效性以重庆市工程建设招标投标交易中心现场出具的保证金缴纳情况表显示的信息为准。 4、投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆文化艺术学院学生宿舍C栋全过程造价控制投标保证金” 项目投标保证金（项目名称可简写）。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 6、投标人在开标前必须到重庆市工程建设招标投标交易中心对基本帐户进行登记，否则，投标保证金无效。“投标单位银行基本账户登记表”在重庆市工程建设招标投标交易信息网（WWW.CPCB.COM.CN）下载。 二、投标保证金的退还 招标人应当在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并抄送市交易中心，同时书面通知市交易中心向除中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。市交易中心应于5日内退还。 招标人应在法定时间内和中标人签定合同，并同时书面通知市交易中心向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。市交易中心应于5日内退还。 [提示：投标保证金专用账户由重庆市工程建设招标投标交易中心制定，关于保证金相关情况的问题请咨询重庆市工程建设招标投标交易中心，联系电话023-63672115。] |
| 3.5 |  | 资格审查材料 | 本须知第1.4.1项规定提供的资料均需提供原件必查。 |
| 3.6 |  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 3.7.3 |  | 签字或盖章要求 | 按投标文件的格式及要求签字或盖章 |
| 3.7.4 |  | 投标文件的份数 | - 含资格审查资料：一式两份（正、副本各一份）； - 投标函部分：一式两份（正、副本各一份）； 3、技术部分《服务方案》：一式两份（不区分正、副本）。 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 | 1、本工程技术部分《服务方案》采用暗标评审，应将投标函部分、资格审查资料和技术部分各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。 （2）资格审查资料的装订要求 应按照第五章规定格式装订成册，并应编制目录。 （3）技术部分的装订要求 《服务方案》面页使用A4厚型 面页，用初号仿宋字体横向居中标明 “服务方案”；在页面右下角加盖投标单位章后折叠成腰约10cm左右的等腰直角三角形密封；面页除了“服务方案”四字和右下角密封处印章外不得有其他印记；密封后的面页及整个《服务方案》均不得出现白页、残页和倒页，不得显示与投标人企业有关的任何信息（面页由投标人用A4厚型白纸打印，加盖鲜章后其面页的反面以不得显示出鲜章单位名称为准）；违反上述任何一项，其投标文件《服务方案》部分为零分。 《服务方案》文字部分纸张采用A4白纸，四号仿宋字体；图表采用A4或A3白纸，图表内的字体、字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。 违反上述任何一项，其投标文件《服务方案》部分为零分。 |
| 4.1.1 |  | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用的“投标函部分”袋、 “技术部分”袋、“资格审查资料”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位印章。 3.《服务方案》装入“技术部分”袋中，密封，不得加盖任何印章。 4.“投标函部分”、 “技术部分”袋等小袋装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位章，同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 5. “资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位章，同时应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。 6.如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如果投标文件较厚，上述各部分投标文件不能装入相应的一个袋中，投标人可按上述要求增加投标文件袋并密封完好，如未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 | 应在“投标文件”大袋封套上写明以下内容： 项目业主： 代理业主： 项目名称： 投标人名称： （公章） 在 年 月 日 时 分前不得开启。 （注：采用A4白纸打印后粘贴在投标文件大袋上） |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 | 重庆市工程建设招标投标交易中心接标处（重庆市渝中区长江一路58号）具体以重庆市工程建设招标投标交易信息网（http://www.cpcb.com.cn）上公布的为准。 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 | 否 □ 是 |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 同递交投标文件地点 |
| 5.2 |  | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 宣布开标纪律； 2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效； 5.展示投标保证金缴款情况，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。 6. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 7. 设有最高限价或者标底的，公布最高限价或者标底； 8. 开启投标文件顺序：随机开启； 9. 按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件大袋及投标函部分袋、资格审查资料袋、技术部分袋，公布投标人名称、标段名称、投标报价比例、服务期及其他内容，并记录在案； 10. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 11. 开标结束。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成: 5 人，（经济类3人，技术类2人）从重庆市综合评标专家库专家库中随机抽取5名。 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 否,由评标委员会推荐排序前1～3名为中标候选人，其中第一中标候选人即为中标人。 |
| 8.1 |  | 重新招标 | （1）按投标须知第8.1(1)执行； （2）按投标须知第8.1(2)执行； （3）经评审后，如有效投标人不足三个的，且使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 |  | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 | 招标投标 交易服务费 |  | 工程交易服务费由中标人支付（含业主支付部分），相关费用含在投标报价中，但不得单列。 |
| 10.2 | 招标代理费 |  | 本工程招标代理费由中标单位在领取中标通知书时一次性支付。 |
| 10.3 | 授权代理人 |  | 授权代理人提供在渝养老保险（提供2016年12月至2017年5月以投标单位名义缴纳的个人社保证明（含五险）的复印件，社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，否则为无效社保，交由评标委员会评审。 |
| 10.4 | 投诉处理 |  | 1.投标人或者其他利害关系人就本项目的评标结果等事项提出异议或或投诉，应当先向招标人提出异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，或招标人未答复的，可向行政监督部门投诉。 2.行政监督部门依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《重庆市招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委令第11号（根据九部门2013年第23号令修正））、《重庆市招标投标活动投诉处理实施细则》（渝发改标[2014]1168号）等法律法规文件处理投诉。 3.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目全过程造价控制审计进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、全过程造价控制服务期和全过程造价控制审计目标要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本次招标全过程造价控制服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本次招标的全过程造价控制目标要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目全过程造价控制的资质条件、能力和信誉。

- 资质条件：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人资格要求：见投标人须知前附表；

- 其他主要技术人员：见投标人须知前附表；

- 财务状况：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表；

1.4.2  本项目不接受联合体投标。

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供咨询服务的；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的代建人同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的代建人相互控股或参股的；

（7）与本标段的代建人相互任职或工作的；

（8）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近四年内有骗取中标或严重违约的；

（13）两个或两个以上以上投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分的同一招标项目投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

招标人不组织踏勘现场。

1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

1.11  分包

本工程不允许分包。

1.12  偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（6）投标价包含的工程内容说明；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的质疑、澄清、修改及投标截止时间

2.2.1 招标文件的质疑及澄清：详见投标人须知前附表。

2.2.2 投标截止时间：详见投标人须知前附表。

2.2.3 招标文件的修改：详见投标人须知前附表。

2.2.5若开标时间延迟，则由招标人在开标前的任何时间在以书面形式另行通知开标时间。招标人将视同投标人已获得招标人推迟开标时间的决定，由此产生的一切后果由投标人自负。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1投标人编制的投标文件应包括投标函部分、技术部分和资格审查资料三部分。

3.2  投标报价

详见投标人须知前附表。

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1  投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）本招标文件规定的其他情形。

（4）违反9.2纪律要求。

3.4.3（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人；

3.5  资格审查资料

按投标人须知前附表1.4.1项要求提供的资料提供。

3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关全过程造价控制审计服务期、投标有效期、全过程造价控制审计目标要求、全过程造价控制审计工作内容、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件的正本装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人以及项目负责人或其委托代理人以及项目负责人准时参加。开标会将请有关监督部门进行监督。

5.2  开标程序

详见投标人须知前附表

6.  评标

6.1  评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2  中标通知

中标人确定后, 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2  二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉，也可以向招标人监督部门（监察审计部）投诉。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标函的所有数据均符合招标文件的规定； 2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 3.按规定提供了拟投入的主要人员的证件复印件，证件清晰可辨、有效； 4.投标文件的编制符合第二章3.7款的规定。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |
|  |  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人以的委托代理人以及项目负责人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式（委托代理人以及项目负责人必须为本单位人员，在渝养老保险（至少提供2016年12月至2017年5月以投标单位名义缴纳的个人社保证明（含五险）的复印件，社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章，开标现场核验原件收复印件。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 资格条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 其他人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 投标下浮比例报价不得低于招标人设置的最低下浮比例 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 全过程造价控制服务期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定，并符合下列要求： 投标保证金为无条件担保； 投标保证金的受益人名称与招标人规定的受益人一致； 投标保证金的金额符合招标文件规定的金额； 投标保证金有效期与投标有效期一致； |
|  |  |  | 权利义务 | 符合“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  |  | 招标范围 | 符合招标文件给出的范围。 |
|  |  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 投标下浮比例报价70分； 2. 技术部分30分。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标下浮比例报价的偏差率计算 | 偏差率=投标下浮比例报价-评标基准价 |
| 3 |  |  | 评标程序 | 1、评标委员会按照本章3.1款进行初步评审,确定初步评审合格的投标人。 2.对初步评审合格的投标报价，按本章评标办法第3.2款至3.4款规定的程序进行评审，按本附表第3.2.1项规定的评分标准评审计分，并对各投标人的下浮比例报价、技术部分所得分值进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 3.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |
| 3.2.1 （1） |  | 投 标 报 价 (A) | 评标基准价的计算 | 1、通过初步评审合格的投标人（招标人设有最低下浮比例的，则投标报价低于最低下浮比例的除外）的下浮比例报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低下浮比例报价和相同家数的最高下浮比例报价后的算术平均值即为投标下浮比例报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  | 投标下浮比例报价（70分） | 所有有效投标下浮比例报价得本附表2.2.1规定分值的满分70 分。在此基础上，投标报价下浮比例与评标准基价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣2分，扣完为止。 按插入法计算得分。 在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.1 (2） |  | 技术部分评 分 标 准 (B) | 服务方案（30分） | 技术部分（服务方案）包括（但不限于）如下内容：全过程造价咨询服务的主要内容、程序及主要方法，造价咨询服务关键点及控制措施，质量标准及控制措施，造价控制的方法及措施，工作成果提交时间，结算资料的收集与审核，与各相关单位沟通协调的方法与措施及服务承诺。 服务方案要明确审核人员配备、审核内容与重点、审核程序与方法、审核组织与分工、审核时间安排等，说明如何保证审核进度和审核质量，并作出书面承诺。 （1）审计人员配备（10分） （2）审核内容与重点（10分） （3）审核程序及方法（5分） （4）审计服务进度、质量等承诺（5分） 由评标委员会成员独立评审、独立评分然后去掉一个最高值和最低值的算术平均值作为各服务方案的最终得分。（保留2位小数点，第三位四舍五入） |
| 3.2.3 |  |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B |

## 1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

## 2.  评审标准

### 2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标下浮比例报价：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价比例计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标下浮比例报价的偏差率计算：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表。

（2）技术部分：见评标办法前附表。

## 3.  评标程序

### 3.1  初步评审

3.1.1  评标委员会要求投标人必须提交第二章“投标人须知”第1.4.1项和第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）本招标文件约定的其他情形。

3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

### 3.2  详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 3.2.1（1）目规定的评审因素和分值对投标下浮比例报价计算出得分A

- 按本章第 3.2.1（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B

3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3  投标人得分=A+B+C。

### 3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4  评标结果

3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A：废标条件

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 在评标过程中，如原件不全或与投标文件不符，则其投标文件按废标处理。 |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 各投标人的投标报价不得高于最高限价，否则为废标。 |
|  |  | 评标委员会发现投标人的投标下浮比例报价明显低于其他投标下浮比例报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 （4）本招标文件约定的其他情形。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |

# 合同条款及格式

合同编号：

全过程造价

控制审计咨询合同

委托人：

地  址：

电  话：

传  真：

咨询人：                                           （盖单位法人章）

地  址：

电  话：

传  真：

签约地点：

签订日期：    年    月    日

目  录

第一部分 建设工程造价咨询合同

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第三十七条 咨询合同补充条款

一、工程项目概况

二、咨询服务的工程内容

三、咨询服务业务范围

四、咨询期限

五、甲方联系代表及乙方咨询代表

六、甲乙双方工作内容

七、甲乙双方权利及责任

八、咨询费用及其支付方式

九、咨询成果

十、违约及违约责任

十一、保  险

十二、其  它

十三、合同争议的解决

十四、合同的生效、变更及终止

十五、合同份数

附表：乙方派驻现场咨询专业人员名单及其资质证书、分管专业明细表

## 第一部分    建设工程造价咨询合同

委托人（全称）：

咨询人（全称）：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及工程造价相关管理规定，经过双方协商一致，签订本工程造价咨询合同。

- 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

工程名称：

建设地点：

建设规模：

建安概算造价：

咨询业务范围：

1.建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；

2项目估算、概算的初步审核。

3.阶段性施工图预算审核并出具初步审核报告。

4.工程计量支付的审核，审核工程款支付申请及出具初步审核报告，提出资金使用计划建议；

5.施工过程各专业的设计变更预算审核并出具初步审核报告、现场工程量收方、签证的确认；建筑材料认（审）价、工程索赔的处理（严格控制索赔，对由于承包方责任造成业主损失提出反索赔。）；

6.提出工程设计、施工方案的优化建议，对各方案做出经济性比较供业主决策；

7.本项目各专业工程的结算初步审核，并出具结算审核报告，并对其提供的咨询结果承担法律责任。

8.编制全过程造价咨询及全过程造价跟踪控制工作大纲,包括:项目概况/服务范围/工作组织/工作进度/人员安排/实施方案/服务质量等;

9.学校用设施设备、工程用设备采购或招标限价并出具最高限价报告。

10.编制跟踪审核咨询月报表（每月报送一次）

11. 参加工程例会，配合招标人做好与承包方、监理方的工程协调工作。

12.配合区相关部门结算、决算评审等工作。

在投标时承诺的拟派人员无法满足现场工程全过程造价控制审计的实际需要，特别是在抢工期间时段，中标单位必须按招标人要求无条件增加全过程造价控制审计人员以及给全过程造价质量控制，且不调整合同总价。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、以下文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同；

2、建设工程造价咨询合同标准条件；

3、建设工程造价咨询合同专用条件；

4、建设工程造价咨询合同共同签署的补充条款；

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件及其补充条款中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金；

六、本合同的建设工程造价咨询业务，自     年    月   日开始实施，至工程竣工决算审计完毕后终结。

七、本合同一式  拾壹 份，具有同等法律效力，委托人执 玖  份，咨询人执  贰  份。

合同附件一：合同补充条款

合同附件二：乙方派驻现场咨询专业人员名单及其资质证书、专业分工明细表

合同附件三： 廉政协议

合同附件四：《开标记录表》

合同附件五：《评分汇总表》

合同附件六：《投标函》

合同附件七：《中标通知书》

合同附件八：《招标文件》（单独成册）

委托人：

地址：      地址：

法定代表人：                            法定（委托）代表人：

委托代理人：                            监察审计部：

经      办：

咨询人：

地      址：

法定代表人：

经      办：

本合同签订于：       年      月      日

第二部分    建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

1、“委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、“咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条   建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条   建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条   向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条   咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、“正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、“附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、“额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务”的服务。

第六条   在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条   委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条   委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条   委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条  委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时，可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条  委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条  咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条  咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条  咨询人对委托人或第三人提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条  咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条  委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条  委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效、变更与终止

第十九条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条  当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

第二十一条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十二条  正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十三条  如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十四条  支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其    他

第二十五条  因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需要费用由委托人负责。

第二十六条  咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外，经委托人认可其费用，由委托人承担。

第二十七条  未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第二十八条  除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的，与工程造价咨询项目有关的任何报酬。且咨询人不得参与可能与合同规定的，与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第二十九条  因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。

第三部分  建设工程造价咨询合同专用条件

第一条、甲乙双方权利及责任

(一) 甲方权利及责任

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、甲方有权对具体问题的意见和建议。

3、若甲方认定乙方咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方更换不称职的咨询专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的经济赔偿责任。

4、甲方应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的损失。

(二) 乙方权利及责任

1、乙方在咨询过程中，对甲方提供的资料不明确的可随时向甲方要求补充或解释。

2、乙方在咨询过程中有权向本业务相关的第三方提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方履行合同期间有权到工程现场勘察、测量的权利。

4、乙方责任期内，应履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，应当向甲方进行相应的经济赔偿。

5、乙方对甲方或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致不能全部或部分履行，乙方应承担责任。

6、由于乙方过错，造成甲方经济或工期损失，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

第二条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：按国家及重庆市的相关文件精神 。

第三条  建设工程造价咨询业务范围

（一）咨询业务范围：

（二）本工程全过程造价跟踪控制工作包含但不限于以下工作：

1.建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；

2项目估算、概算的初步审核。

3.阶段性施工图预算审核并出具初步审核报告。

4.工程计量支付的审核，审核工程款支付申请及出具初步审核报告，提出资金使用计划建议；

5.施工过程各专业的设计变更预算审核并出具初步审核报告、现场工程量收方、签证的确认；建筑材料认（审）价、工程索赔的处理；

6.提出工程设计、施工方案的优化建议，对各方案做出经济性比较供甲方决策；

7.本项目各专业工程的结算初步审核，并出具结算审核报告，并对其提供的咨询结果承担法律责任。

8.编制全过程造价咨询及全过程造价跟踪控制工作大纲,包括:项目概况/服务范围/工作组织/工作进度/人员安排/实施方案/服务质量等;

9.学校用设施设备、工程用设备采购或招标限价并出具最高限价报告。

10.编制跟踪审核咨询月报表（每月报送一次）

11、配合区相关部门结算、决算评审等工作。

按投标时承诺的拟派人员无法满足现场工程全过程造价控制审计的实际需要，特别是在抢工期间时段，咨询方必须按招委托人要求无条件增加全过程造价控制审计人员以及给全过程造价质量控制，且不调整合同总价。

第四条 建设工程造价咨询服务工作成果提交期限：

1.审核工程进度款（时间要求接到支付申请书后5日内否则逾期罚款8000元）

审核工程量完成进度情况。根据审核的工程量进度，结合相关合同进行同口径计价，计算已完成工程投资额。派人常驻施工现场进行必要的联系，参与现场计量、隐藏工程收方、变更、签证费用的审查与确认；工程进度月报、变更、签证、现场收方及计量。

2.工程变更及签证的审核（接件后10日内否则逾期罚款8000元）。

2.1对工程现场签证手续严格把关。建立专门部门，调用专业人员对工程实行专业化管理，为了严肃变更签证手续，应采取建设方、监理方、施工方代表、跟踪审计方现场联签的方式，保证变更、签证的真实性、合理性、经济性，避免弄虚作假现象及由此引出的纠纷。

2.2、工程造价控制项目组应做好工程变更引起工程价款增减审核工作，工程变更实施前项目组应就工程变更对工程造价影响程度向委托人报告，供委托人决策。

3.3、审核工作前，工程造价控制项目组应收集并验证工程变更资料，其内容包括：

（1）发包人发出的工程变更指令。

（2）设计单位提供的变更图纸及说明。

（3）承包人的变更实施方案。

（4）现场的签证资料。

（5）监理工程师的审核意见。

3.4.工程造价控制项目组收到工程变更价款报告后，应在规定的时间内对变更和签证的实际完成量和变更价款进行审核。工程变更与签证在确定价款后规定的时间内当事人未提出变更工程价款报告，工程造价控制项目组可根据现有资料自行出具变更报告。

3.5.工程变更引发价款申请，工程造价控制项目组应根据发承包合同约定的方式进行计量、计价。

3.6参与隐蔽工程验收，并负责监督隐蔽工程资料的真实性完整性，并参与现场收方、核量工作及现场签证

4.加强对施工方案的技术经济比较（接件后5日内审核完毕否则逾期罚款5000元）

施工方案是施工组织设计中的一项重要工作内容，合理的施工方案，可以缩短工期，保证工程质量，提高经济效益，对施工方案从技术上和经济上进行对比评价，通过定性分析和定量分析，对质量、工期、造价三项技术经济指标比较，可以合理有效地利用人力、物力、财力资源，取得较好的经济效益，把好施工管理关，是全面造价管理的重要途径。

审核施工技术措施方案分析施工技术措施可行性、经济性和科学性。计算不同施工技术措施对工程造价的影响，择优选择施工技术措施。

5.编制咨询月报（每月月底交付业主，否则逾期罚款5000元）

咨询月报内容：

①本月实施进度情况，与投标书进度的差异及原因分析。

②本月完成工程量和投资额情况，与计划工程量差异及原因分析。

③图纸变更情况汇总。

④本月其它重大事项。

⑤验工月报汇总单。

⑥合理化建议。

6. 材料与设备的询价（一般材料7个工作日，复杂材料10个工作日回复，否则逾期罚款5000元）

6.1、工程造价控制项目组对材料和设备的询价结果应填表，供委托人决策参考。

6.2、工程造价控制项目组询价应有充分依据，尽可能与所用材料的规格、质量、要求、数量匹配符合。确保所询价格能满足工程材料和设备的采购需要，特殊材料、重要材料和设备的询价结果应提供有效依据。

6.3、大宗材料询价应有三家以上。

6.4、价格的最后确定应以发包人、承包人、监理、跟踪审计单位签字盖章为准。

7.结算审核：收到施工方报送完整结算资料，四个月内完成结算审核，逾期罚款30000元；

8.对于委托方要求咨询方作出书面答复的问题，咨询方应在收到委托方答复要求之日起 3 日内进行书面答复。

9．建设工程预算、竣工结算的编制、审核；

7.1 乙方进场后7个工作日内向甲方提交本工程甲乙双方签字确认的“工程全过程造价控制审计跟踪审核的详细咨询计划及咨询细则”。

7.2 乙方应向甲方提供工程造价咨询的资质证书，并委派具备相应资质、相关工作经历及相应知识水平和能力的能够胜任本咨询业务的专业人员进驻施工现场。并运用合理、科学的专业技能，为甲方提供具有专业水准的、严谨的、规范的的咨询服务，且能客观公正的处理各方利益关系。

7.3 乙方不得直接接受施工单位送审的结算资料，施工单位送审的结算资料由甲方相关工程部门签字确认后，由甲方工程预结算部转送。否则，乙方对两江幸福广场的审核视为无效。

7.4 乙方应以合理、系统的安排推进并完成结算审核工作，确保结算审核工作能按甲方的计划顺利完成。

7.5.3乙方结算审核人员应严格按照施工合同及相关资料认真审核本工程结算造价，确保结算造价的准确性。

7.6 配合完成工程竣工结算的复审及工程竣工决算的审计

7.7乙方应分阶段收集整理咨询资料，并出具完整的咨询预算报告书。

7.8 乙方进场后，应及时了解、跟踪工程施工进展情况及合同执行情况，其派驻施工现场的监控人员应建立工程审核台帐跟踪控制(期中支付、变更等各项费用审核)，为正确核定费用，提供第一手资料。

7.9乙方负责配合完成甲方对工程竣工结算的复审，以及上级主管部门对结算造价及工程竣工决算进行审计的相关工作，并承担因审核造价不准确带来的一切经济损失及相应的法律责任。

8 设施设备限价的编制、审核（一般设备10个工作日，复杂材料15个工作日回复，否则逾期一次罚款10000元）

9建设项目工程造价相关合同履行过程的管理；

10项目估算、概算的审核工作。

11阶段性施工图预算编制及审核工作。

12  配合区相关部门结算、决算评审等工作，并对其提供的咨询结果承担法律责任，编制全过程造价咨询及全过程造价控制审计工作大纲,包括:项目概况/服务范围/工作组织/工作进度/人员安排/实施方案/服务质量等;

第四条  咨询人在其责任期内如果不履行合同约定或者失职，同意按以下办法承担由此而造成的经济损失（赔偿金额最高不得超过咨询服务费）：

1.根据投资监理行业相关规定和操作规范，由于造价咨询人员过失，提供内容不实或不全面的造价咨询报告，但未造成委托方经济损失的，咨询人应承担违约责任并支付违约金；

2.因造价咨询人员过失，提供内容不实或不全面的造价咨询报告，造成委托方经济损失的，咨询人应承担违约责任并支付违约金，并对此造成的经济损失承担赔偿责任；

3.因造价咨询人员故意提供内容虚假的造价咨询报告，但未造成委托方经济损失的，咨询人应承担违约责任并支付违约金；

4.因造价咨询人员故意提供内容虚假的造价咨询报告，造成委托方经济损失的，咨询人应承担违约责任并支付违约金，若有违法的行为产生，移交司法机关处理，并对此造成的经济损失承担赔偿责任；

5.对上述“过失”或“故意行为”的造价咨询人员及相关负责人，咨询人将及时更换相关人员以保证项目顺利并按咨询人规章制度通过行政手段和经济手段进行处理；

6.因造价咨询人员过失或故意提供内容不实或虚假的造价咨询报告，除接受经济处罚外，需追究法律责任的，咨询人将配合有关部门依法追究相关人的法律责任，同时委托人有权单方面终止合同；

7.咨询人违约金总额不超过本工程造价咨询合同价款。

第五条　委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人合同价的服务酬金，

暂定合同价：       万元（         整）。本工程暂按人民币3800万元计算跟踪审计费（最终跟踪审计费的计算基数以竣工结算总送审金额为准）。

（一）支付方式：

（1）委托人在与咨询人签定合同且在咨询人进场后十日内，委托人向咨询人支付跟踪审计服务酬金合同金额的10%，即人民币  元整（小写：￥   元）；

（2）委托人在主体工程施工合同签订后，按季度向咨询人支付跟踪审计服务酬金70%人民币  整（小写：￥   元）；

（3）当跟踪审计服务酬金累计支付达总金额的75%时暂停支付（即   元）；

跟踪审计服务酬金余额在咨询人完成该工程结算审计并提交审计报告后，五日内一并支付。

（二）以上酬金金额包括咨询方在本合同项下正常业务、附加工作及额外工作等全部服务。本合同范围以外的服务项目参照国家及重庆市相关规定另行协商确定。

1.工程竣工结算是指施工企业按照合同规定完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向建设单位进行的最终工程价款。若由于咨询人的责任造成国家审计机关审减金额在咨询人结算审核结果的5%（含5%）范围内属于合理误差范围，对咨询人酬金的收取不产生影响；

2.若由于咨询人的责任造成国家审计机关审减金额在咨询人结算审核结果超过5%，委托人有权扣除咨询人20%的合同价；若由于咨询人的责任造成国家审计机关审减金额在咨询人结算审核结果超过10%，委托人有权扣除咨询人30%的合同价；

对于设施设备采购类工程的最高限价，若由于咨询人的责任造成业主最终核定的最高限价在咨询人的审核结果的20%（含20%）范围内属于合理误差范围，对咨询人酬金的收取不产生影响；若超过20%，咨询人有权根据事件性质或严重程度扣除咨询人5000-20000元（每次）的咨询费用。

对于施工过程中的材料核价，若由于咨询人的责任造成业主最终核定的材料价格在咨询人的审核结果的20%（含20%）范围内属于合理误差范围，对咨询人酬金的收取不产生影响；若超过20%，咨询人有权根据事件性质或严重程度扣除咨询人5000-20000元（每次）的咨询费用。

5.若由于咨询人的责任造成经济损失的，赔偿金=直接经济损失（不超过咨询人扣除所得税后的全部酬金）。

第六条：造价控制的组织机构建立和运行

乙方应严格按照国家法律法规及工程造价相关管理规定展开工程造价的全过程造价控制审计，确保工程造价客观、公正地反映工程实际情况。

项目目负责人应有注册五年以上实践工作经验的房建类注册造价工程师担任，咨询方应确认5名以上（含5名）具备与本咨询业务事项相适应并按投标时人员的组成方案专业技能和执业资格的造价人员进行咨询业务工作，项目负责人必须参加监理例会，现场常驻人员至少三名，其中一名必须为安装专业的注册造价工程师在实施安装项目时常驻现场，并报甲方造价部备案，如现场抽查发现人员离岗，每次五千元人民币罚款。如超过三次以上擅自离岗，委托方有权终止合同。

2、咨询方应根据本工程的专业特点要求成立相应符合资格要求的工作小组，工作小组成员应为咨询方的正式员工，具备造价员资质，且取得造价注册证书时间超过五年。工作小组成员不得进行变动和调换，如有变动每次变动罚款一万元人民币。

3、咨询方的咨询成果必须由本单位注册的造价工程师出具。

4、工程竣工综合验收后，按照委托方的要求，配合国家审核机关或委托方进行工程项目的审核工作。

5、咨询方应对咨询结果承担法律责任。

6、不得泄露编制过程中知悉的国家秘密和商业秘密。

7、不得参加与承办业务项目有关的经营活动或在与之有关的企业任职。

8、不得接受客户或被审核单位提供的折让、佣金或礼物等超越工作条件需要的利益，也不应在委托单位不知情的情况下单独与被审核单位接触。

9、工程造价咨询人员执业过程中，与委托方或另一方当事人或其他人员有利益关系的，应当回避

对工程造价进行全过程监控，并提供有关工程造价信息资料，具体业务范围如下：

1、参与建设项目可行性研究投资估算的编审及项目技术经济评价，协助建设工程概算的编审。

2、建设工程预算、结算、竣工结算的编制、审核；

3、建设分包工程招标限价的编制、审核；

4、工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；

5、参与施工合同中有关经济条款的谈判；

6、参与隐蔽工程验收，并负责监督隐蔽工程资料的真实性；

7、乙方参与现场收方、核量工作；

8、负责收集、整理及汇总工程竣工决算资料，提交上级主管部门审计，并配合完成相关工作。

第七条  建设工程造价咨询服务工作要求：

1、咨询方应根据本工程的专业特点要求成立相应符合资格要求的预算编制小组，编制小组成员应为咨询方的正式员工。编制小组成员的变动和调换必须事前征得委托方的同意。

2、咨询方的编制成果必须由本单位注册的造价工程师出具。

3、咨询方应当为本工程的投资控制提供技术支持，当发生工程价款变动时、委托方可预先要求咨询方提供变更价款的参考意见供其决策。

4、工程竣工综合验收后，按照委托方的要求，配合国家审核机关或委托方进行工程项目的审核工作。

5、咨询方应对编制结果负责。

6、不得泄露编制过程中知悉的国家秘密和商业秘密。

第九条  双方约定的委托人应规定要求,提供相应的建设工程造价咨询资料。

第十条  委托人应在3日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第三十四条  咨询人在其责任期内如果失职，应承担单方责任而造成的经济损失。

第三十五条  双方同意用 人民币 支付酬金，按 /  汇率计付。

第三十六条  建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 (二) 种方式解决；

（一）提交      /        仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

法定代表人：                            法定（委托）代表人：

委托代理人：

经      办：

咨  询  人：

地      址：

法定代表人：

经      办：

本合同签订于：       年      月      日

附件二：

乙方派驻现场咨询专业人员名单及其资质证书、专业分工明细表

| 序号 | 专业人员名单 | 性别 | 年龄 | 资质证书 | 分管专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：

廉政建设合同

委托人（全称）：         （工程业主）

咨询人（全称）：

为了深入贯彻落实党中央、国务院关于建立健全惩治和预防腐败体系和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的工作要求，认真落实中共中央关于开展工程建设领域突出问题专项治理的安排部署，促进干部职工廉洁从业，确保双方合作共建的工程项目工程优质、干部优秀，甲、乙双方本着友好合作、共同促进，建立健全廉洁从业工作机制，形成工作合力的原则，             (项目名称)达成以下共识，特签订本合同。

一、认真贯彻落实中央关于建立健全惩治和预防腐败体系，开展工程建设领域突出问题专项治理工作的部署安排，切实贯彻执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和重庆市《实施办法》的任务要求，促进参与建设项目的相关人员严格遵守党和国家有关法律法规。

二、采取法制讲座、案例剖析、挂图宣传等多种形式开展廉政、警示教育活动，增强项目建设施工、管理人员的廉洁自律意识和自我约束能力。

三、双方本着诚信，不违反工程建设管理制度的原则，规范开展建设管理工作，不得损害国家、集体和对方利益。

四、在业务活动中发现任一方有违反廉洁从业规定的行为，及时提醒纠正，对在工程建设中发现的犯罪线索及时配合查处，依法维护双方的合法权益，并积极帮助对方挽回经济损失。

五、双方约定的其它事项及对相关人员的要求

（一）委托人应采取教育和有效的约束措施，确保本单位工作人员廉洁自律，严禁以下行为发生：

1、委托人及其工作人员不得索要或接受咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在咨询人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

2、委托人工作人员不得参加咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受咨询人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、委托人及其工作人员不得要求或者接受咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、委托人及其工作人员不得以任何理由向咨询人推荐分包单位或推销材料，不得要求咨询人购买合同规定外的材料和设备。

6、委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

（三）咨询人应采取有效措施，确保本单位工作人员廉洁自律，遵守相关规定。

1、咨询人应建立和完善工程建设项目全过程的各项规章制度，加强工程质量管理，增强参建人员的廉洁自律意识和工作责任感。

2、咨询人不得以任何理由向委托人其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

3、咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或个人支付的任何费用。

4、咨询人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

5、咨询人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）咨询人应在施工现场设立廉政告示牌，公开廉政责任内容、责任人和廉政举报电话、举报信箱，接受社会公众监督。

（四）甲、乙双方共同研究建立廉政建设和预防职务犯罪的联系协调机制，并开展相关活动。

（五）加强信息交流，及时通报廉政建设和预防腐败专项治理工作情况；协调解决工程建设管理中的有关问题，包括举报线索的移送、案件的协查等；总结经验教训，研究和落实预防措施，确保“双优”活动扎实推进并取得实效。

六、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）咨询人及其工作人员违反本合同相关条款内容，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议工程建设主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

七、本合同经双方签署之日起生效，有效期为甲、乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

八、本合同由双方共同签订，并由上级纪检部门监督执行。

委托方：                               代理业主：

地    址：                             地    址：

法定代表人：                            法定（委托）代表人：

委托代理人：

经      办：                            经    办：

咨   询  人：

住      所：

法定代表人：

经    办：                                       年   月   日

# 第五章  投标文件格式

## 目    录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

二、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）单位执业人员组成情况表（外地入渝企业加附入渝备案人员名单复印件）

（三）企业注册造价工程师人员汇总表及所有造价工程师注册资格证书

（四）拟投入本建设项目的工程造价咨询专职人员情况汇总表及简历表（附项目负责人业绩证明材料）

（五）投标单位业绩情况表（附业绩证明材料）

（六）信誉要求

（七）其他资料

三、技术部分

服务方案

## 一、投标函部分

（项目名称）

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人 ： 　     　 　（签字或盖章）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）投标保证金

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1.我们已经仔细地研究了                  招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条款、工程造价咨询服务及全过程造价控制审计工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的工程造价咨询服务及全过程造价控制审计的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在合同规定的服务范围内履行施工阶段咨询服务及全过程造价控制审计职责。

2.据此，我方承诺土建工程、安装、精装修工程、景观工程等需财政评审预算的工程项目下浮     %(保留小数点后2位)作为完成本工程的费用；设施设备采购类工程费用按      %执行；全过程造价控制审计服务期：本工程所有分部工程开工之日起至该项目竣工初步审计完毕止。

3.结算时，按合同专用条款约定的咨询费用结算原则结算咨询费作为                  工作所需的全部费用。我公司完全接受招标文件以及全部补疑和澄清文件的要求。

4.我们同意在从规定的递交投标文件截止之日起到投标有效期满前遵守本投标文件。且本投标文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

5.如果我们中标，我们将提供要求的履约担保，及时签定工程造价咨询服务及全过程造价控制审计咨询合同。

6.在制定和签署一份正式协议书之前，本投标文件连同你方的书面中标通知，构成在我们双方之间有约束力的合同。

7.我方金额为人民币 	     万元的投标保证金与本投标函同时递交。

8. 	（其他补充说明）。

投标人：              　　　　   　 （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件 正面 | 法定代表人身份证复印件 反面 |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位法人章）

年   月   日

授 权 委 托 书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改、领取                              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  60天	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：           	    （盖单位法人章）

法定代表人： 		（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人社保号：

年  	月 	日

| 法定代表人身份证复印件 人像面 | 委托代理人身份证复印件 人像面 |
| --- | --- |

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

3、委托代理人在渝养老保险（至少提供2016年12月至2017年5月以投标单位名义缴纳的个人社保证明（含五险）的复印件，社保证明（提供身份证号，一人一份）须具有社保查询网址且原件必须有社保管理部门鲜章。

4、投标人在投标文件有效期限内不得变更项目授权代理人，否则视为放弃投、中标资格，因不可抗力原因变更项目授权代理人需报行政主管部门备案。

（三）投标保证金

附投标保证金回单及开户许可证（复印件加盖鲜章）

## 二、资格审查资料

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　   　　（盖单位法人章）

法定代表人或委托代理人：      　　　（签字或盖章）

年  月  日

目   录

（一）投标人基本情况表

（二）单位执业人员组成情况表（外地入渝企业加附入渝备案人员名单复印件）

（三）企业注册造价工程师人员汇总表及所有造价工程师注册资格证书

（四）拟投入本建设项目的工程造价咨询专职人员情况汇总表及简历表（附项目负责人业绩证明材料）

（五）投标单位业绩情况表（附业绩证明材料）

（六）信誉要求

（七）其他资料

### （一）投标人基本情况表

| 机构企业登记信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人名称 |  |  |  |  |  |
| 详细住所 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |
| 资格等级 |  |  |  |  |  |
| 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  | 有效期 |  |  |
| 机构电话（含手机） |  |  |  |  |  |
| 机构传真 |  |  |  |  |  |
| 企业类型 |  |  |  |  |  |
| 注册号码 |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 营业期限 |  |  |  |  |  |
| 企业情况介绍： |  |  |  |  |  |

有效的营业执照复印件

有效的资质证书副本复印件

### （二）单位执业人员组成情况表

| 序号 | 姓名 | 注册人员 类型 | 性别 | 年龄 | 取得执业资格证书年限 | 业绩 （项目名称及金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：外地企业以入渝备案登记的人员信息为准，要明显分辨人员执业专业。

### （三）企业注册造价工程师人员汇总表及所有造价工程师注册资格证书

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 注册在公司起始时间 | 从事造价工作年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

注：投标人自行添加页面

（四）拟投入本建设项目的工程造价咨询专职人员情况汇总表及简历表（附项目负责人业绩证明材料）

| 序号 | 姓名 | 工作经历 | 专业 | 职称 | 拟任职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

拟投入本建设项目的工程造价咨询专职人员简历表

| 姓 名 |  | 出生年月 |  | 所学专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 从事专业 |  | 从事专业年限 |  |
| 拟任职务 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |
| 主要咨询业绩 |  |  |  |  |  |

注：简历表每人一张，必须按照项目组顺序填写。

说明：在本表后附项目负责人项目业绩材料复印件，所有材料复印件加盖公章。

### (五) 投标单位业绩情况表

| 序 号 | 项目名称 | 咨询 类型 | 咨询金额 （万元） | 委托单位 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：在本表后附企业项目业绩材料复印件加盖公章。

(六)信誉要求

注：须提供《行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，评标时核验《行贿犯罪档案查询结果告知函》原件

(七)其他资料

- 三、技术部分

项目组人员专业应根据工作内容，安排符合工程特点和要求的专业人员。项目组人员数量应考虑全过程造价咨询服务分阶段审核人员数量和竣工结算的审核人员数量。

技术部分（服务方案）包括（但不限于）如下内容：

（1）全过程造价咨询服务的主要内容、程序及主要方法

（2）造价咨询服务关键点及控制措施

（3）质量标准及控制措施

（4）造价控制的方法及措施

（5）与各相关单位沟通协调的方法与措施

（6）服务承诺

（7）服务承诺的特别承诺：咨询服务期间，项目组人员不得随意变更，驻场人员在现场工作时间每月不得少于20天，否则视为违约。违约者，造价咨询服务费扣减10%作为违约金。中标后，如招标人认为咨询服务质量和效率不高，业主有权终止服务合同，由此造成的损失由中标人自行负责。