重庆文化艺术职业学院文件

重艺〔2023〕74号

重庆文化艺术职业学院

关于进一步规范优化学校信息化项目采购

实施流程的通知

各二级学院、处（部、室、中心）：

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、法规，以及《重庆市政府集中采购目录及采购限额标准（渝财规〔2020〕14号）》《重庆市文化和旅游发展委员会采购管理暂行办法》（渝文旅发〔2019〕159号），并结合《重庆文化艺术职业学院采购管理办法（试行）》（重艺〔2022〕224号），进一步规范我校信息化项目采购工作，现将信息化项目采购实施流程的有关事项通知下。

一、信息化项目采购类别

（一）图书信息中心根据学校发展规划和信息化需求，研究编制学校信息化建设发展规划，负责全校基础网络设施、基础信息平台和通用信息化环境设施建设，包括无线覆盖、综合布线、智慧校园、智慧教室、网络安防等。

（二）学校各二级部门负责各自业务系统、专业实训室、教学系统、信息化设施设备等项目的采购，包括教务、学工、人事、财务、科研、双高、诊改，以及专业实训室等业务信息系统。

二、信息化采购项目立项

（一）预算5万元以下（含）的信息化项目无需申报入库立项。预算5万元以上的信息化项目需向图书信息中心进行申报入库立项，由图书信息中心审核通过，并报学校同意立项后编入下一年实施的项目库。

（二）学校信息化项目经费由图书信息中心统筹管理，负责统筹各单位信息化项目预算编制、申报审核、执行报销和决算。

（三）项目申报：为做好学校信息化项目预算编制，图书信息中心每年年中启动下一年度信息化项目申报工作，各单位根据需求填报《信息化项目入库申报表》（见附件1） 。

（四）审核论证：图书信息中心组织学校信息化建设专家委员会对各单位申报项目的必要性、可行性、预算合理性进行论证。

（五）入库立项：对于论证通过的项目，由图书信息中心纳入下一年度信息化项目库，提交学校院长办公会、党委会审批；审批通过的项目，由学校财务部门纳入下一年度经费预算，并下达给图书信息中心统一管理。同时，由图书信息中心向申报单位下达项目立项通知。

（六）根据年度工作计划调整情况，图书信息中心有权结合实际需求对项目库进行动态调整。各单位预算外追加信息化项目，如确需当年建设，由申报单位在完成项目申报、审核论证后，提交学校院长办公会、党委会审批同意，方可追加预算，并执行项目。

三、信息化项目采购流程

（一）0.5万元及以下的信息化项目由二级部门自主采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，明确项目负责人，牵头负责项目采购实施；2.在政府采购云平台、货物超市等平台直接购买。

（二）0.5-2万元（含）的信息化项目由二级部门自主采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，明确项目负责人，牵头负责项目采购实施；2.通过OA填报《采购计划申请表》；3.在政府采购云平台、货物超市等平台直接购买。

（三）2-5万元（含）的信息化项目由二级部门自主采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，明确项目负责人，牵头负责项目采购实施；2.提前5 日在本部门网页上发布项目采购公告（附件2）；3.询价比选确定供应商；4.通过OA填报《采购计划申请表》；5.根据询价比选结果，在政府采购云平台、货物超市等平台直接购买。

（四）5-20万元（含）的信息化项目由学校集中采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，组建3人以上（含）项目建设组，牵头负责项目采购实施；2.面向不少于3家市场主体开展市场调研，撰写《采购项目市场调研报告》（见附件3）；3.根据市场调研情况，编制《项目建设方案》（附件4）；4.将信息化项目建设议题（附部门会议纪要、市场调研报告、项目建设方案等）提交院长办公会审议通过；5.通过OA填报《采购计划申请表》；6.委托学校采购招标采购办遴选招标代理机构；7.会同招标代理机构拟制采购文件，并通过OA报请审批；8.由招标代理机构组织实施采购。

（五）20-50万元信息化项目由学校集中采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，组建由党政办法务、招标采购办、纪检监察，图书信息中心和采购部门等5人以上项目建设组，牵头负责项目采购实施；2.面向不少于3家市场主体开展市场调研，编制《可行性论证报告》（附件5），由项目建设组给出论证意见；3.根据市场调研情况，编制《项目建设方案》；4.将信息化项目建设议题（附部门会议纪要、可行性论证报告、项目建设方案等）提交院长办公会审议通过；5.通过OA填报《采购计划申请表》；6.委托学校采购招标采购办遴选招标代理机构；7.会同招标代理机构拟制采购文件，抽选2名以上（含）专家评审，并通过OA报请审批；8.由招标代理机构组织实施采购。

（六）50（含）-100万元信息化项目由学校集中采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，组建由党政办法务、招标采购办、纪检监察，图书信息中心和采购部门等5人以上项目建设组，牵头负责项目采购实施；2.由采购部门会同招标采购办通过财政内网向市文化旅游委、市财政局进行项目申报；3.面向不少于3家市场主体开展市场调研，编制《可行性论证报告》，并组织专家评审；4.根据市场调研情况，编制《项目建设方案》；5.将信息化项目建设议题（附部门会议纪要、可行性论证报告、项目建设方案等）提交院长办公会、党委会审议通过；6.通过OA填报《采购计划申请表》；7.委托学校采购招标采购办遴选招标代理机构；8.会同招标代理机构拟制采购文件，抽选2名以上（含）专家评审，并通过OA报请审批；9.由招标代理机构组织实施采购。

（七）100万元以上（含）信息化项目由学校集中采购，采购程序：1.部门党政联席会议或部门工作会议审议通过启动采购工作，组建由党政办法务、招标采购办、纪检监察，图书信息中心和采购部门等5人以上项目建设组，牵头负责项目采购实施；2.由采购部门会同招标采购办在政府采购网进行意向公开（不少于30天，附件6），并通过财政内网向市文化旅游委、市财政局进行项目申报；3.根据项目建设需求，委托信息化咨询服务公司开展市场调研，编制《可行性论证报告》和《项目建设方案》（含预算编制），并组织专家评审；4.将信息化项目建设议题（附部门会议纪要、可行性论证报告、项目建设方案等）提交院长办公会、党委会审议通过；5.通过OA填报《采购计划申请表》；6.委托学校采购招标采购办遴选招标代理机构；7.会同招标代理机构拟制采购文件，抽选2名以上（含）专家评审，并通过OA报请审批；8.由招标代理机构组织实施采购。

（八）1万元及以上的所有台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、云平台设备、计算机操作系统、办公软件均由学校集中采购。

附件：1.《信息化项目入库申报表》

2.《部门项目采购公告》（参考模板）

3.《采购项目市场调研报告》（参考模板）

4.《项目建设方案》（参考模板）

5.《可行性论证报告》（参考模板）

6.《政府采购意向》

重庆文化艺术职业学院

2023年4月18日

附件1

信息化项目入库申报表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目申报单位（公章） |  | 项目预算 |  |
| 项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经费来源 （打勾） | 财政经费□ 社会资金□ | 项目属性（打勾） | 新增项目□ 延续项目□ |
| 项目内容简介 （300字） |  |  |  |
| 项目必要性 （300字） |  |  |  |
| 项目可行性 （300字） |  |  |  |
| 项目效益（经济效益和社会效益） |  |  |  |
| 已完成前期工作（300字） | （延续项目填写） |  |  |
| 厂商询价情况 （请提供至少三家厂商的询价单，并按意向从前向后排序 | 厂商 | 报价 | 备注 |

注：图书信息中心每年5、6月收集下一年度的各部门信息化项目，统一归口到图书信息中心进行审核，审核通过的项目纳入年度采购计划

附件2

采购公告（参考模板）

一、采购内容

| 项目名称 | 规格、参数等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |

二、供应商资格条件

三、报价要求

四、交货及安装地点

交货时间：

交货地点：

五、其它有关规定

六、联系方式

采购执行方：

联系人：                    联系电话：

附件3

采购项目市场调研报告（参考模板）

| 采购项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查任务 | 采购单位 |  |  |  |  | 调查时间 |  |  |  |  |
|  | 调查小组 | 姓名 |  | 单位(部门) |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 调查情况 | 调查方式 | □网上查询 □电话咨询 □书面函询 □问卷调查 □实地调查 □其他方式 ( 现场方案汇报) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 调查供应商名称 |  |  |  | 单位地址 联系方式 |  |  |  |  |  |
|  | 调查供应商名称 |  |  |  | 单位地址 联系方式 |  |  |  |  |  |
|  | 调查供应商名称 |  |  |  | 单位地址 联系方式 |  |  |  |  |  |
|  | 产品信息 （当前主流技术参数、质量标准、市场价格行情、交货周期等信息） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市场资源情况 （资源分布、市场供求状况、潜在供应商数量、参与意向、同类项目历史采购情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查结论及建议 | 采购单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：需求调查供应商数量通常不少于三家。采取网上查询方式的，应当截取网上查询页面、图片等信息作为附件；采取电话咨询的，应当整理通话记录，或者留存电话录音；采取书面函询的，应当留存往来信函；采取问卷调查、实地调查的，应当留存相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |  |

附件4

项目建设方案（参考模板）

一、概述

（一）项目名称。

（二）项目性质：新建、扩建、升级改造。

（三）项目承担单位及负责人。

（四）项目建设方案编制依据，包括项目提出的理由与过程。

（五）项目建设目标、规模、周期。

（六）项目建设内容一览表。

（七）总投资及来源。

二、需求分析

（一）现状及存在的问题。

（二）项目建设的必要性。

1、可行性分析，说明必要性、紧迫性和技术可行性分析，国内外或相关省市发展概况、水平、发展趋势等。

2、建设依据，提供和说明领导批示、文件要求、纪要规定等情况。

三、项目建设目标与任务

（一）建设目标与思路。

1、总体目标及分期目标。

2、项目建设思路。

（二）项目建设主要任务。

1、项目建设任务、范围和规模。

2、项目本期的建设任务、范围和规模。

四、项目本期的预算

（一）预算的有关说明。

（二）总预算，包括项目预算汇总表。

（三）费用清单。

（四）资金来源与落实。

五、项目的建设进度

（一）项目建设工期。

（二）项目实施计划一览表。

（三）项目成功的关键因素分析。

六、社会与经济效益分析

（一）项目的社会效益。

（二）项目的经济效益。包括直接或间接的经济效益分析。

附件5

可行性论证报告（参考模板）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请部门 |  |  |  | 经费预算（万元） |  |  |  |  |  |
| 经费类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用方向 |  | □教学 □科研 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目联络人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 项目采购需求 |  | 包括技术需求、功能需求、网络安全需求、售后服务需求、项目周期需求，可以采取附件的形式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设必要性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目调研情况 |  | 调研对象一般不少于三个（特殊情况除外），明确采购项目在市场中的具体情况及相应价格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组论证意见 主 持 人 单 位 职 务 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加论证人员签字 | 姓 名 |  | 单 位 |  |  | 专 业 |  |  | 职 称 |

附件6

（单位名称） ____年____（至）____月

政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将（单位名称）     年   （至）   月采购意向公开如下：

| 序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额 （万元） | 预计采购时间 （填写到月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写具体采购项目的名称 | 填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 | 精确到万元 | 填写到月 | 其他需要说明的情况 |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

XX（单位名称）

年  月  日

（此页无正文）

（此页无正文）

重庆文化艺术职业学院党政办公室            2023年4月18日印发